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         АДМIНIСТРАЦIЯ ЧАПАЄВСЬКОГО        АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАПАЕВСКОГО                КЪЫРЫМ
СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ
                  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ            ДЖУМХУРИЕТИ СОВЕТСКИЙ
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНУ

    СОВЕТСКОГО РАЙОНА
     БОЛЮГИ ЧАПАЕВКА КОЙ
                  РЕСПУБЛІКИ КРИМ                                        РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                 КЪАСАБАСЫНЫНЬ ИДАРЕСИ
	 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 04 февраля 2026 г. 


   с.Чапаевка



     № 32-п
 О мероприятиях по подготовке и пропуску паводков 
на территории Чапаевского сельского поселения Советского района 
Республики Крым 
В соответствии положениям ч.3 ст.14  Федерального закона от 06.10.2003                 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды, ст.8 от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,    ст.2 Закона Республики Крым от 19.01.2015 №71-ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», во исполнение Плана мероприятий Республики Крым по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при пропуске дождевых и паводковых вод на 2026 год, утвержденного Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым 15.02.2026 №5, в целях безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, организации и проведения в 2026-2027 годах  мероприятий по пропуску паводков и снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Чапаевского сельского поселения Советского района   Республики Крым, администрация Чапаевского сельского поселения

                                                 п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к весенним паводкам, подтоплениям и наводнениям на территории Чапаевского сельского поселения в 2026-2027 годах (Приложения 1,2).

2. Довести настоящее постановление до сведения ответственных граждан и предприятий всех форм собственности на территории Чапаевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

Председатель Чапаевского сельского совета-

глава администрации 

Чапаевского сельского поселения



               
 О.Н.Довгаль

Приложение №1 к постановлению 
администрации Чапаевского сельского

поселения 
от 04.02.2026 г № 32-п
План мероприятий

по подготовке к весенним паводкам, подтоплениям и наводнениям на территории Чапаевского сельского поселения в 2026-2027 годах 
	№

п/п
	Мероприятия
	Ответственные за 

исполнение 
	Срок 

исполнения

	1
	Провести очистку русел водоотводящих каналов, мостовых переездов, коллекторов, а также берегоукрепительные работы для предупреждения паводков и подтоплений. 
	Советский филиал ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», Предприятия всех форм собственности
	Незамедлительно 

	2
	Уточнить расчёт сил и средств для проведения предупредительных мероприятий ликвидации последствий паводков, подтоплений и наводнений
	Администрация  Чапаевского сельского поселения, Советский филиал ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», МУП «Торгсервис», ООО « РуссА», ИП Кавалер С.В.
	До 01.03.2026 года 

	3
	Подготовить инженерную и автомобильную технику, средства эвакуации людей, мобильное насосное оборудование, автономные источники питания, средства обеспечения питьевой водой,  создать резерв ГСМ, создать резерв по обеспечению пострадавших медицинскими средствами, горячим питанием и предметами первой необходимости
	Администрация Чапаевского сельского поселения, Советский филиал ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»,  МУП «Торгсервис», ООО « РуссА», ИП Кавалер С.В.
Чапаевская средняя школа, Чапаевский агротехнологический техникум
	До 01.03.2026 года 

	4
	Обеспечить проведение наблюдений за развитием границ подтопления и осуществить оперативные мероприятия по защите населения и уменьшению убытков объектам экономики. Особое внимание обратить на защиту от подтоплений складов ядохимикатов, ГСМ, пунктов заправки топливом. В случае невозможности их эффективной защиты осуществить эвакуацию вышеуказанных объектов или вывоз материалов.
	Администрация Чапаевского сельского поселения, Советский филиал ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», предприятия всех форм собственности
	Постоянно

	5
	Усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой при подтоплении населённых пунктов, а также после спада воды. Обеспечить нормативные запасы реагентов, обеззараживающих средств и реактивов для очистки, обеззараживания питьевой воды.
	Администрация  Чапаевского сельского поселения, МУП «Торгсервис» 
	При подтоплении

	7
	Обеспечить неукоснительное соблюдение мер безопасности во время проведения работ, связанных с опасностью для жизни людей.
	Администрация Чапаевского сельского поселения, предприятия всех форм собственности
	Постоянно

	8
	Обеспечить необходимый запас ГСМ, строительных и сыпучих материалов, мешков, средств освещения, защитной одежды, шанцевого инструмента. Обеспечить их своевременное и рациональное размещение вблизи зон возможного затопления 
	Администрация Чапаевского сельского поселения, Советский филиал ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», предприятия всех форм собственности
	До 01.03.2026 года 



	9
	Проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил безопасности при угрозе и возникновении подтопления, информирование населения о мероприятиях, проводимых для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий
	Администрация Чапаевского сельского поселения
	Постоянно


                                                                                                             Приложение №2 к постановлению администрации Чапаевского сельского

поселения 
от 04.02.2026 г №32-п
Расчёт сил и средств для обеспечения пропуска паводка и наводнения на территории Чапаевского сельского поселения в 2026-2027 г.г.
	Техника 
	Мешки  с песком

	Трактор с лопатой 
	Трактора 
	Автобус 
	Автомобили с

насосами, 

автоцистерны, 

бочки с водой
	Бульдозер
	

	 ООО «Русса»
ЮМЗ-6
	ИП Кавалер С.В. –трактор– Т-150,                         ООО «Русса»    – МТЗ-80 с прицепом 
Довгаль О.Н. МТЗ-80 с прицепом,                
	 МБУ РК «Чапаевская средняя школа»                (директор Тараненко Т.А.)
	 ООО « Русса»,                                           ИП Кавалер С.В..
	 
	ООО «Русса», ИП Кавалер С.В., ИП Вознюк К.С., ИП Семенихин А.И. 


